附件：1

云南省电机能效提升计划实施方案（2013-2015年）

为贯彻落实工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局《电机能效提升计划(2013-2015年)》（工信部联节〔2013〕226号），加快推进我省工业节能降耗，促进工业转型和绿色发展，全面提升电机能效水平，结合工作实际，制定本实施方案。

一、明确目标任务

全省实施电机能效提升计划（2013-2015年）的总体目标：到2015年，实现电机产品升级换代，50%以上的低压三相笼型异步电动机产品、40%以上的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范；按进度完成工信部公布淘汰类型的电机，累计推广高效电机60万千瓦时，实施电机系统节能技改60万千瓦时，实施淘汰电机高效再制造10万千瓦时（各地分解任务见附件）。预计2015年当年实现节电6亿千瓦时,相当于节能20万吨标准煤，减排二氧化碳50万吨。

二、突出工作重点

（一）严格淘汰低效电机。严格落实工业和信息化部发布的《在用低效电机淘汰路线图》以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，对照《在用低效电机淘汰进度表》（见下表），组织开展在用电机普查，将企业淘汰低效电机情况作为节能监察重点内容和申报项目筛选的重要参考，充分运用行政、市场、经济、法律等手段，推动落后低效电机有计划退出应用市场。千家节能行动企业要按照低效电机淘汰路线图要求，制定3年的淘汰计划，对列入淘汰范围的电机，明确淘汰时间和措施，并组织实施。支持系统节能改造时用高效电机替换低效电机。支持建立规模化、规范化的废旧电机回收拆解及再利用企业，推进淘汰电机定点回收补偿机制。

在用低效电机淘汰进度表

| 时间 | 淘汰依据 | 主要型号系列 |
| --- | --- | --- |
| 2013年底前 | 工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批） | J02系列、J03系列、J2系列、BJ0系列、JB3系列、JZ、JZ2、JZR、 JZR2、JZB、JZRB系列 |
|  | 工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批） | 1993年（含）以前生产的Y系列低压三相异步电动机 |
| 2014年底前 | 工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批） | 1998年（含）前生产的Y系列低压三相异步电动机 |
| 2015年底前 | 工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批） | 2003年（含）前生产的Y系列低压三相异步电动机 |
|  | 拟定第三批淘汰目录 | 2003年（含）前生产的Y2、Y3系列及电机生产企业自行命名的低压低效三相异步电动机 |

（二）促进高效电机生产。积极引进高效电机生产技术，加强高效电机产品开发。实施电机能效标识备案管理，禁止省内电机企业生产能效等级低于3级的低效电机。强化能评审查和能效监察工作，对生产属于淘汰型号或能效低于3级的企业，将严格依法查处。支持现有电机生产企业逐步转型生产高效电机，到2015年当年生产的产品有50%以上达到高效电机标准规范。

（三）大力推广高效电机。落实好国家节能产品惠民工程高效电机推广以及其他高效风机、泵、压缩机等高效产品推广财政补贴政策。严格执行2012版电机能效标准及相关技术规范，公布高效电机产品推广目录。加强固定资产投资项目节能评估审查，禁止采用低效电机。

（四）实施电机系统节能技术改造。引导支持企业选用高效电机替换低效电机，采用先进适用技术对电机及拖动设备进行适应性、匹配性改造，对电机系统进行优化和运行控制。建设一批电机系统节能改造示范项目和示范企业。千家节能行动企业要结合实际，尽快制定电机系统节能改造方案（2013－2015年），明确3年电机系统能效提升目标，节能改造重点及措施（包括以旧换新、电机高效再制造及电机系统技术改造等内容），总投资及实施进度等内容。

（五）开展电机回收和高效再制造。支持省内有实力的电机生产企业开展废旧电机回收、拆解和高效再制造业务。积极探索电机“以旧换再”、“以旧换新”实施机制。建立废旧电机定点定向回收机制和体系，鼓励废旧电机回收企业和电机高效再制造及拆解企业建立合作模式，确保回收的旧电机仅用于再制造高效电机或进行拆解，不再回流进入二级市场。支持鼓励再制造企业与大宗用户建立定向回购、定点再制造业务模式。加强市场监管，开展电机高效再制造产品认定，确保高效再制造产品符合国家相关标准要求。

三、工作要求

（一）落实目标责任。为推动电机能效提升计划实施工作顺利开展，省工业和信息化委、省质监局将成立省电机能效提升工作领导小组，负责全省电机能效提升工作。各州市工信委要对照国家和我省的实施计划要求，结合实际制定本地的3年电机能效提升实施方案，把3年的目标任务分年度分解落实到具体企业，明确工作责任、加强组织协调、采取有效措施，确保完成各项目标任务。省属集团公司要作表率，将电机能效提升工作作为集团公司节能减排的一项重要工作，制定集团公司电机能效提升3年行动方案，明确各下属企业的目标任务，在人力、物力、资金等方面加大对电机能效提升项目的支持，加强对各下属企业的督促落实，加强与州市工信委等部门的沟通协调，确保按要求完成任务。千家节能行动企业要认真组织实施电机能效提升计划，将3年行动目标任务落实到具体生产线和设备。

各州市、省属企业集团、千家节能行动企业要将3年的分解落实方案于2013年年底前，报省工信委备案。各州市、各省属企业集团，于每年12月10日前，将本地、本单位电机能效提升计划的总体安排情况和本年度任务完成情况，以书面形式报省工信委和省质监局；每年省工信委和省质监局将定期不定期对各地、各单位落实情况进行抽查；3年提升计划结束后将进行全面考核评价。

（二）加强资金支持。各州市财政每年应安排一定专项资金支持电机系统节能改造、高效电机推广、低效电机淘汰和再制造工作。优先支持采用合同能源管理模式进行电机系统节能改造的项目。获得电机能效补贴的企业，仍可申报其他资金项目。通过节能减排、技术改造、中小企业等专项资金渠道，加大对电机能效提升重点工程和项目的支持。

（三）加强政策引导。加强对电机生产企业的专项审查，鼓励新增电机生产能力全部生产高效电机产品。加强对电机用户企业的专项审查，对新建、改建、扩建项目仍然选用低效电机及系统的，不予批准，确保增量电机全部采用高效电机及拖动设备。支持各级各主管部门将企业电机能效提升计划执行情况与企业用电优惠、项目申报、政策扶持等政策挂钩，坚持优先保障和扶持电机能效提升工作完成较好的企业。

（四）加强监督检查。各级工业和信息化部门会同质量技术监督部门，对低压三相笼型异步电动机生产企业执行能效标准和标识情况、重点企业落后电机淘汰情况进行专项检查，对仍在生产低效电机的企业、未按要求淘汰低效电机的使用企业，下达整改通知书，明确整改时限；对未按期整改或整改后仍不达标的，实行惩罚性电价，通报相关部门和金融机构，并进行公开曝光。对无法提供在用电机基本信息相关证明材料的，视同未按要求淘汰低效电机予以处理。